АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАХОПЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НЕХАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№11
от 20.02.2019 года

О мерах по обеспечению пропуска половодья

и паводков на гидротехнических сооружениях в 2019 году

В целях обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья и паводков на гидротехнических сооружениях (ГТС) района, а также защиты жизни и здоровья населения, предотвращения и снижения вреда имуществу граждан и юридических лиц, объектам экономики, инженерным коммуникациям и окружающей среде в связи повреждением ГТС

постановляю:

1.Провести комиссионное обследование технического состояния ГТС Захоперского сельского поселения до 01.03.2019г.

2. Утвердить план противопаводковых мероприятий  на 2019год. (Приложение №1)

3. Создать  противопаводковую  комиссию при администрации Захоперского сельского поселения. (Приложение №2)

4. Расчет сил и средств на паводок 2019 года утвердить (Приложение №3).

5. Утвердить график  дежурства во время весеннего половодья и паводков (Приложение №4)

6.Контроль за исполнением данного постановления  оставляю за собой.

Глава Захоперского сельского поселения	   О.Н. Максимова

«Утверждено»

Приложение №1

Постановлением главы администрации

Захоперского сельского поселения

№ 11 от 20.02.2019г.

| ПЛАН предупредительных противопаводковых мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в 2019 году |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение (по согласованию) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1. | Уточнить район возможного затопления от р.Хопер, стока талых вод в населенных пунктах поселения. | до 10.03. | Противопаводковая комиссия при администрации Захоперского сельского поселения. |  |
| 2. | Проверить состояние прудов, очистив и углубив стоки, углубив овраги. | Март | Администрация |  |
| 3. | По улице Московской к дому №1 и №3 не допустить стока талых вод с гор, сделав насыпь на пути стока, очистить сточную трубу. | Март | Администрация |  |
| 4. | Не допустить стока талых вод у скотомогильников, проследив заранее состояние их обволовки. | Март | Администрация |  |
| 5. | Выйти с ходатайством к главам КФХ, ООО «Хоперские просторы» о выделении техники для проведения работ в период весеннего половодья 2019 года. | Февраль | Администрация |  |
| 6. | Обеспечить разведение понтонного моста на р.Хопер. | до начала паводка | Администрация |  |
| 7. | Оповестить население Захоперского сельского поселения о правилах и порядке и действия при угрозе затопления памятками | Март | Администрация |  |
| 8. | Рекомендовать директору школы Воскресенсковой Е.А., провести разъяснительную работу среди учащихся школ о переходе через овраги и мостики с усиленным стоком талых вод, о поведении детей на берегу р.Хопер во время ледохода и разлива. | Март-Апрель | Администрация |  |

Приложение №2 к постановлению

Главы администрации Захоперского

сельского поселения №11 от 20.02.2019г

## Состав противопаводковой   комиссии

## при администрации Захоперского  сельского поселения

# Максимова О.Н. – председатель комиссии, глава администрации

Захоперского сельского поселения

Захарова Е.М - секретарь комиссии, специалист администрации

Захоперского сельского поселения

Юдин Н.В.- член комиссии глава КФХ (по согласованию)

Кривошеев В.В - член комиссии, глава КФХ. (по согласованию)

Темнышов В.Н – член комиссии, глава КФХ (по согласованию)

Греков А.Н – член комиссии, председатель ТОС (по согласованию)

Арьков А.И. – член комиссии, председатель ТОС (по согласованию)

Приложение №3 к постановлению главы                                                                              администрации №11 от 20.02.2019г

РАСЧЕТ СИЛ И СРЕДСТВ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ  УГРОЗЕ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПАВОДКА

| Предполагаемые районы стихийных бедствий | Возможный характер и параметры стихийных бедствий, мероприятия и работы по борьбе с ними | Наименование формирований, сил и других средств | Кто выделяет | Способ оповещения | Согласовано |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Захоперское сельское поселение | Снежные заносы на дорогах | Т-150-1 ДТ-75-4(со скрепером) Трелевочный трактор МТЗ-80 | КФХ Юдина Н.В.,Грекова Е.Д., Аршинова Г.И.,Кривошеева В.В., ООО «Хоперские просторы», | 5-41-12 5-41-48 | Юдин Н.В. Греков Е.Д. Аршинов Г.И. Укустов Д.А. Сущенко В.А. |
|  | Обрыв проводов линий электропередачи, телефонов |  | ПАО «Волгоградэнергосбыт» | 5-24-09 |  |
|  | Дежурство высоко проводимой техники для подвоза хлеба, оказание медицинской помощи | Автобус | ООО«Хоперские просторы» Администрация Захоперского с/п | 5-41-12 | Укустов Д.А. |
| Паводок на р.Хопер | Подтопление жилых домов | Т-150 МТЗ-80 | КФХ- Юдина Н.В., паводковая комиссия администрации Захоперского с/п | 5-41-43 | Юдин Н.В. Сущенко В.А. |
| Сток талых вод с гор | Подсыбка дамб на прудах по ул.Московской | Трактор ЮМЗ-6 (экскаватор) Камаз МТЗ-80 | Администрация Захоперского сельского поселения ООО «Хоперские зори» | 5-41-43 | Укустов Д.А. |

Приложение №4 к постановлению

главы администрации Захоперского

сельского поселения №11 от 20.02.2019г

Г Р А Ф И К

дежурства во время весеннего половодья и паводков

на территории Захоперского сельского поселения на 2019 год

Первый день – глава администрации  Максимова О.Н.

Второй день - главный специалист Захарова Е.М

Третий день  -  специалист Рекунова М.М.

Четвертый день – главный специалист Землякова А.Н.

Пятый день –  главный специалист Савельева А.Г.

Шестой день – тракторист Сущенко В.А.

Седьмой день – водитель Максимов В.А.