АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАХОПЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НЕХАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№10
от 01.03.2016 года

О мерах по обеспечению пропуска половодья

и паводков на гидротехнических сооружениях в 2016 году

В целях обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья и паводков на гидротехнических сооружениях (ГТС) района, а также защиты жизни и здоровья населения, предотвращения и снижения вреда имуществу граждан и юридических лиц, объектам экономики, инженерным коммуникациям и окружающей среде в связи повреждением ГТС

постановляю:

1.Провести комиссионное обследование технического состояния ГТС Захоперского сельского поселения до 01.03.2016г.

2. Создать  противопаводковую  комиссию при администрации Захоперского сельского поселения. (Приложение №1)

3. Расчет сил и средств на паводок 2016 года утвердить (Приложение №2).

4.Утвердить план противопаводковых мероприятий  на 2016год.

5. Утвердить график  дежурств по администрации сельского поселения на время весеннего половодья и паводков в 2016 году.

6.Контроль за исполнением данного постановления  оставляю за собой.

Глава Захоперского сельского поселения	     Т.И.Волоскова

Приложение №1 к постановлению

Главы администрации Захоперского

сельского поселения №10 от 01.03.2016г

## Состав противопаводковой   комиссии

## при администрации Захоперского  сельского поселения

## Волоскова Т.И. – председатель комиссии, глава администрации

Захоперского сельского поселения

Захарова Е.М - секретарь комиссии, специалист администрации

Захоперского сельского поселения

Юдин Н.В.- член комиссии глава КФХ (по согласованию)

Кривошеев В.В - член комиссии, глава КФХ. (по согласованию)

Темнышов В.Н – член комиссии, глава КФХ (по согласованию)

Греков А.Н – член комиссии, председатель ТОС (по согласованию)

Арьков А.И. – член комиссии, председатель ТОС (по согласованию)

Приложение №2 к постановлению главы                                                                              администрации №10 от 01.03.2016г

РАСЧЕТ СИЛ И СРЕДСТВ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ

МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ  УГРОЗЕ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПАВОДКА

| Предполагаемые районы стихийных бедствий | Возможный характер и параметры стихийных бедствий, мероприятия и работы по борьбе с ними | Наименование формирований, сил и других средств |  | Кто выделяет | Способ оповещения | Согласовано |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Захоперское сельское поселение | Снежные заносы на дорогах | Т-150-1 ДТ-75-4(со скрепером) Трелевочный трактор МТЗ-80 |  | КФХ Юдина Н.В.,Грекова Е.Д., Аршинова Г.И., Кривошеева В.В., ООО «Хоперские просторы», | 5-41-38 5-41-48 | Юдин Н.В. Греков Е.Д. Аршинов Г.И. Укустов Д.А. Сущенко В.А. |
|  |  | Снегоуборочная техника |  | ДРСУ | 5-19-00 |  |
|  | Обрыв проводов линий электропередачи, телефонов |  |  | Нехаевский РЭС Нехаевский РУС | 5-11-09 5-19-00 |  |
|  | Дежурство высоко проводимой техники для подвоза хлеба, оказание медицинской помощи | Автобус |  | ОО «Хоперские просторы» Администрация Захоперского с/п | 5-41-43 | Укустов Д.А. |
| Паводок на р.Хопер | Подтопление жилых домов | Т-150 МТЗ-80 |  | КФХ- Юдина Н.В., паводковая комиссия администрации Захоперского с/п | 5-41-43 | Юдин Н.В. Сущенко В.А. |
| Сток талых вод с гор | Подсыбка дамб на прудах по ул.Московской | Трактор ЮМЗ-6 (экскаватор) Камаз МТЗ-80 | Администрация Захоперского сельского поселения ООО «Хоперские зори» |  | 5-41-43 | Укустов И.А |

Приложение:1.Район возможного затопления от р.Хопер  талыми сточными водами.

2.Мероприятия по усилению водозащитных дамб прудов, домовладений.

Приложение №3 к  постановлению

главы администрации

Захоперского сельского поселения

№10 от 01.03.2016г

П Л А Н

противопаводковых  мероприятий на 2016 год

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уточнить район возможного затопления от р.Хопер, стока талых вод в населенных пунктах поселения | до 15.03.2016 | Противопаводковая комиссия администрации Захоперского сельского поселения |
| 2 | Проверить состояние прудов, очистив и углубив стоки, углубив овраги. | март | Администрация |
| 3 | По улице Московской к дому №1 и №3 не допустить стока талых вод с гор, сделав насыпь на пути стока, очистить сточную трубу. | март | Администрация |
| 4 | Не допустить стока талых вод у скотомогильников, проследив заранее состояние их обваловки. | март | Администрация |
| 5 | Выйти с ходатайством к главам КФХ, Нехаевский филиал ВО ГУП «Волгоградлес» Захоперский участок ООО«Хоперские просторы» о выделении техники для проведения работ в период весеннего половодья 2015 года | март | Администрация |
| 6 | Оповестить население Захоперского сельского поселения о правилах и порядке действия при угрозе затопления. | март | Администрация |
| 7 | Рекомендовать директорам школ Воскресенсковой Е.А провести разъяснительную работу среди учащихся школ о переходе через овраги и мостики с усиленным стоком талых вод, о поведении детей на берегу р.Хопер во время ледохода и разлива. | Март-апрель | Администрация |

Приложение №4 к постановлению

главы администрации Захоперского

сельского поселения №10 от 01.03.2016г

Г Р А Ф И К

дежурства во время весеннего половодья и паводков

на территории Захоперского сельского поселения на 2016 год

Первый день – глава администрации  Волоскова Т. И.

Второй день - главный специалист Захарова Е.М

Третий день  -  специалист Грекова Е.П.

Четвертый день – главный специалист Землякова А.Н.

Пятый день –  главный специалист Савельева А.Г.

Шестой день – специалист Захарова Т.А

Седьмой день – водитель Максимов В.А.